TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ — ĐHQGHN

Khoa Công nghệ Thông tin

KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC CHI TIẾT

(Project Task List — PTL)

VEILTALK

Từ môi trường → schema → backend → frontend → test → demo

Phiên bản: 1.0  |  Ngày: 21/06/2026

Người thực hiện: Lê Thị Tú Phương — MSSV 23020695

# 1. Hướng dẫn Sử dụng Tài liệu này

Tài liệu chia công việc theo 8 giai đoạn (Phase). Mỗi task có ID dạng Pn-Txxx, phụ thuộc (task nào phải xong trước), và giờ ước tính. Khi bắt đầu một task, mở đúng tài liệu tham chiếu liệt kê trong cột 'Tài liệu tham chiếu' — không cần đọc tài liệu nào khác.

- P0: Setup môi trường — làm 1 lần, không lặp lại

- P1: Database schema — nền tảng cho mọi thứ, làm trước khi viết 1 dòng code backend

- P2: Backend API — làm theo thứ tự module, mỗi module test ngay bằng Postman

- P3: Signaling Server — viết độc lập, nhỏ, song song P2 cuối phase

- P4: Frontend — theo thứ tự màn hình SCR-01→SCR-20 trong UI/UX Design

- P5: Integration — kết nối tất cả, chạy Test Cases

- P6: Performance Test — đo thực tế và điền Performance Report

- P7: Hoàn thiện — báo cáo, slide, demo

Quy ước cột 'Ước tính': giờ làm việc thực tế (không tính thời gian học). Tổng ước tính toàn dự án: ~280–320 giờ.

# 2. Danh sách Công việc Chi tiết

| Task | Công việc | Chi tiết / Acceptance Criteria | Tài liệu tham chiếu | Phụ thuộc | Giờ ước tính |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PHASE 0 — Setup Môi trường & Repository |  |  |  |  |  |
| P0-T01 | Khởi tạo repository & cấu trúc thư mục | Tạo Git repo, cấu trúc monorepo: backend/, signaling/, frontend/, infra/, docker-compose.yml, .env.example, Makefile. Commit initial structure. | Deployment Guide mục 2 | — | 1h |
| P0-T02 | Cài đặt Docker & Docker Compose | Docker Engine 24+, Docker Compose 2.20+. Verify: docker --version, docker compose version. Tạo docker-compose.yml với 7 service (xem SAD mục 10). | Deployment Guide mục 1, 4 | P0-T01 | 1h |
| P0-T03 | Khởi tạo project Spring Boot (Backend) | Spring Initializr: Java 21, Spring Boot 3.x, dependencies: Web, Security, Data JPA, Validation, Actuator, WebSocket, Data Redis. Copy vào backend/. | SAD mục 4.3, DDD | P0-T01 | 1h |
| P0-T04 | Khởi tạo project Node.js (Signaling) | npm init trong signaling/, cài ws, jsonwebtoken, dotenv. Tạo src/index.js skeleton. Dockerfile cho signaling. | SAD mục 4.2 | P0-T01 | 30m |
| P0-T05 | Khởi tạo project React/TypeScript (Frontend) | Vite + React + TypeScript template. Cài thêm: three, @mediapipe/tasks-vision, zustand, react-router-dom, tailwindcss. Cấu hình paths alias. | SAD mục 4.1, UI/UX Design | P0-T01 | 1h |
| P0-T06 | Tạo file .env và docker-compose.yml đầy đủ | Copy .env.example → .env, điền tất cả giá trị (xem Deployment Guide mục 3). Sinh JWT_SECRET bằng openssl rand -hex 32. | Deployment Guide mục 3, 4 | P0-T02 | 30m |
| P0-T07 | Verify stack chạy được | docker compose up -d postgres redis minio. Kiểm tra tất cả UP. Kết nối thử PostgreSQL bằng psql. Chạy MinIO Console http://localhost:9001. | Deployment Guide mục 5, 6 | P0-T02,T06 | 1h |
| PHASE 1 — Database Schema |  |  |  |  |  |
| P1-T01 | Chạy V1__initial_schema.sql | Copy toàn bộ SQL từ DDD mục 6 vào infra/postgres/init.sql. docker compose exec postgres psql → chạy script. Verify 6 bảng tạo đúng. | DDD mục 6 | P0-T07 | 1h |
| P1-T02 | Kiểm tra schema và index | \d users → kiểm tra đủ cột đặc biệt is_discoverable BOOLEAN DEFAULT FALSE. \d videos → kiểm tra CHECK constraint có 'recording'. Verify idx_users_email partial index. | DDD mục 3, 6 | P1-T01 | 30m |
| P1-T03 | Cài đặt Flyway migration | Thêm Flyway dependency vào pom.xml. Cấu hình trong application.yml: flyway.locations, baseline. Đặt V1__initial_schema.sql vào resources/db/migration/. | DDD mục 6, Deployment Guide | P0-T03,P1-T01 | 1h |
| P1-T04 | Tạo JPA Entity classes | 6 Entity: User, AvatarProfile, Conversation, Message, Video, RefreshToken. Map đúng với schema DDD (cột, kiểu, constraint). Chú ý: @Enumerated cho status fields. | DDD mục 3 | P1-T03 | 3h |
| P1-T05 | Tạo Repository interfaces | 6 JpaRepository. Custom queries: findByEmailAndDeletedAtIsNull, findByUserIdAndIsDiscoverableTrue, findByConversationIdOrderByClientTimestampAsc(Pageable). | DDD mục 3, 5 | P1-T04 | 2h |
| P1-T06 | Verify Redis kết nối từ Backend | Cấu hình RedisTemplate trong application.yml. Test put/get một key đơn giản qua unit test. Redis key patterns: jwt:blacklist:{jti}, rate:ws:{ip}. | DDD mục 7, SAD mục 4.5 | P0-T07,P1-T03 | 1h |
| PHASE 2 — Backend API (Spring Boot) |  |  |  |  |  |
| 2A — Module Xác thực (FR-01, FR-02) |  |  |  |  |  |
| P2-T01 | JWT Service | JwtService: generateAccessToken(userId, role) → expire 15 phút, generateRefreshToken() → 7 ngày. validateToken(), extractClaims(). Dùng HMAC-SHA256 với JWT_SECRET từ env. | API Design mục 3, SAD mục 4.3 | P1-T06 | 3h |
| P2-T02 | Spring Security filter chain | JwtAuthenticationFilter: extract Bearer từ Authorization header, validate, set SecurityContext. Permit: /auth/**, /actuator/health, /internal/**. Require auth: tất cả còn lại. | API Design mục 9.3, SAD mục 4.3 | P2-T01 | 3h |
| P2-T03 | POST /auth/register | AuthController → AuthService. Hash password bằng BCrypt. Check email unique (idx_users_email). Return 201 + tokens. Return 409 nếu email đã tồn tại. Test: TC-01, TC-02, TC-03. | API Design mục 3.1, SRS FR-01 | P2-T02 | 2h |
| P2-T04 | POST /auth/login | AuthService.login(): verify BCrypt. CÙNG message cho sai email/sai password (anti-enumeration FR-02). Return 200 + tokens. Lưu refresh_token hash vào DB. Test: TC-04, TC-05, TC-06. | API Design mục 3.2, SRS FR-02 | P2-T03 | 2h |
| P2-T05 | POST /auth/refresh + /auth/logout | refresh: validate refresh_token hash từ DB, issue access_token mới. logout: revoke refresh_token (set revoked_at), thêm JTI vào Redis blacklist TTL=15min. Test: TC-07, TC-08, TC-09. | API Design mục 3.3, 3.4, DDD bảng refresh_tokens | P2-T04 | 2h |
| 2B — Module User & Settings (FR-03, FR-22) |  |  |  |  |  |
| P2-T06 | GET/PUT /users/me | Lấy và cập nhật hồ sơ (display_name, avatar_url). Validate display_name 1–100 ký tự. Return 200 với hồ sơ mới. | API Design mục 4.1, 4.2, SRS FR-03 | P2-T02 | 2h |
| P2-T07 | GET/PUT /users/me/settings | GET: trả về {discoverable, email_notifications, theme}. PUT: cập nhật is_discoverable vào bảng users (DDD), theme lưu server-side. Test TC-20. | API Design mục 4.3, 4.4, DDD bảng users | P2-T06 | 2h |
| P2-T08 | DELETE /users/me | Soft delete: set users.deleted_at = NOW(). Revoke tất cả refresh_token của user. Abort tất cả video đang recording (gọi MinIO AbortMultipartUpload). Test TC-37. | API Design mục 4.5, SRS NFR-27 | P2-T05 | 3h |
| P2-T09 | POST /users/search (FR-22) | Query: WHERE email = $1 AND is_discoverable = TRUE AND deleted_at IS NULL (dùng idx_users_discoverable_email). Rate limiting 10 req/phút bằng Redis counter. Anti-enumeration: cùng response cho không tìm thấy / chưa bật. Test TC-16→TC-19. | API Design mục 4.6, SRS FR-22, DDD idx_users_discoverable_email | P2-T07 | 3h |
| 2C — Module Avatar (FR-04) |  |  |  |  |  |
| P2-T10 | GET /avatars/models | Trả về catalog model từ file JSON nội bộ (không lưu DB). Mỗi model có: id, name, model_url, thumbnail_url, supported_customizations, outfit_options. No auth required. | API Design mục 5.1, SRS FR-04 | P2-T02 | 2h |
| P2-T11 | PUT /avatars/me (upsert) | Nhận model_id, customizations. Validate model_id từ catalog nội bộ (không nhận model_url từ client — bảo mật). Server tự tra model_url. Upsert avatar_profiles. Test TC-11, TC-12, TC-13. | API Design mục 5.3, SRS FR-04 | P2-T10 | 2h |
| P2-T12 | GET /avatars/me + GET /avatars/{userId} | GET /me: return avatar của user hiện tại. GET /{userId}: anti-enumeration — cùng 404 cho không tồn tại và chưa có avatar. Test TC-14, TC-15. | API Design mục 5.2, 5.4 | P2-T11 | 2h |
| 2D — Module Conversations & Messages (FR-11, FR-12) |  |  |  |  |  |
| P2-T13 | POST /conversations (idempotent) | Tạo hoặc lấy conversation 1-1. Dùng idx_conv_pair (LEAST/GREATEST) để kiểm tra đã tồn tại. Return 201 (mới) hoặc 200 (đã có). Test TC-21, TC-22. | API Design mục 6.1, DDD bảng conversations | P1-T05 | 2h |
| P2-T14 | GET /conversations + GET /conversations/{id} | Danh sách conversation sắp xếp updated_at DESC, cursor-based pagination. Chi tiết một conversation. Validate user là thành viên (403 nếu không). Test TC-26. | API Design mục 6.2, 6.3 | P2-T13 | 2h |
| P2-T15 | POST /conversations/{id}/messages | Nhận message.id (idempotency key). INSERT ... ON CONFLICT (id) DO NOTHING. Validate client_timestamp ±5 phút (DD-04). Publish đến Redis Pub/Sub để push WebSocket. Test TC-23, TC-24, TC-25. | API Design mục 6.5, DDD DD-04, SAD mục 4.5 | P2-T14 | 3h |
| P2-T16 | GET /conversations/{id}/messages (paginated) | Cursor-based, sắp xếp client_timestamp ASC. Dùng idx_messages_conv_time. partial WHERE deleted_at IS NULL. Test TC-26. | API Design mục 6.4, DDD idx_messages_conv_time | P2-T15 | 2h |
| P2-T17 | PUT /conversations/{id}/messages/{msgId} | Update status (sent→delivered→read). Validate: không cho giảm status. Chỉ người nhận mới được update (403). Publish WS update. Test TC-27, TC-28. | API Design mục 6.6, SRS FR-11 | P2-T15 | 2h |
| P2-T18 | Messaging WebSocket (ws/messaging) | WebSocket endpoint với JWT auth qua query param. Handler: NEW_MESSAGE push, MESSAGE_STATUS_UPDATE push, CALL_INCOMING push (từ Signaling), PING/PONG keepalive. TYPING/TYPING_STOP relay. Redis Pub/Sub cho multi-instance. | API Design mục 10.1, SAD mục 4.1.4, 4.5 | P2-T17 | 5h |
| 2E — Module Video (FR-16, FR-17) |  |  |  |  |  |
| P2-T19 | MinIO client setup | Cấu hình MinIO Java SDK với MINIO_ENDPOINT, ACCESS_KEY, SECRET_KEY từ env. Test: createBucket, presignedPutObject, presignedGetObject. Đây là foundation cho P2-T20→T24. | Deployment Guide mục 5.3, API Design mục 7 | P0-T07,P1-T03 | 2h |
| P2-T20 | POST /videos (khởi tạo multipart) | Validate quota: SUM(file_size_bytes) WHERE user_id = $1 AND status='ready' + estimated_size_bytes ≤ 2GB (NFR-19). Tạo video record status='recording'. MinIO createMultipartUpload. Return upload_id + first_chunk_url. Test TC-29, TC-33. | API Design mục 7.2, DDD bảng videos, NFR-19 | P2-T19 | 3h |
| P2-T21 | POST /videos/{id}/chunks | Validate ownership. Lưu etag_previous vào danh sách parts (Redis hoặc DB). Return presigned URL cho part tiếp theo. Kiểm tra quota soft-limit → 507 nếu vượt. Test TC-30. | API Design mục 7.3, SAD mục 4.3 | P2-T20 | 2h |
| P2-T22 | POST /videos/{id}/finalize + abort | finalize: gọi MinIO completeMultipartUpload. Update status='processing'. Chạy background job check timeout 10 phút (ScheduledExecutorService). abort: MinIO abortMultipartUpload, xóa video record. Test TC-31, TC-32. | API Design mục 7.4, 7.5 | P2-T21 | 3h |
| P2-T23 | POST /internal/videos/webhook | Nhận MinIO bucket notification. Validate HMAC signature (MINIO_WEBHOOK_SECRET). Update video: status='ready', file_size_bytes=object.size. Không có CORS (internal only). | API Design mục 7.6, SAD mục 4.3 | P2-T22 | 2h |
| P2-T24 | GET/PUT/DELETE /videos | GET list: trả về với storage_used_bytes (chỉ status='ready'). GET /{id}: presigned view_url 1h; view_url=null nếu failed. PUT /{id}: đổi tên. DELETE: soft delete, giảm quota nếu status=ready. Test TC-34→TC-37. | API Design mục 7.1, 7.7, 7.8, 7.9 | P2-T23 | 3h |
| 2F — Metrics & Observability |  |  |  |  |  |
| P2-T25 | POST /metrics/client | Nhận tracking_latency_ms, fps, webrtc_rtt_ms. Rate limit 1 req/3 giây bằng Redis. Lưu vào log (không DB để tránh tải). Return 204. | API Design mục 8.1, SRS NFR-22 | P2-T18 | 1h |
| P2-T26 | Spring Boot Actuator & health checks | Cấu hình /actuator/health, /actuator/health/db, /actuator/health/redis. Verify tất cả trả về UP khi stack chạy đúng. Dùng cho Deployment Guide Checklist. | Deployment Guide mục 6.1 | P2-T18 | 1h |
| PHASE 3 — Signaling Server (Node.js) |  |  |  |  |  |
| P3-T01 | WebSocket server với JWT auth | ws library. Khi client kết nối, validate JWT từ ?token= query param. Reject (close 4001) nếu không hợp lệ. Map userId → WebSocket connection. | SAD mục 4.2, API Design mục 10.2 | P2-T01 | 3h |
| P3-T02 | Relay CALL_OFFER, CALL_ANSWER, ICE_CANDIDATE | Parse message type. Lookup WebSocket của target user. Relay payload. Nếu target offline: gửi lỗi về sender. Rate limiting kết nối (20 connections/IP/minute) bằng in-memory counter. | API Design mục 10.2, SAD mục 4.2 | P3-T01 | 3h |
| P3-T03 | CALL_REJECT, CALL_END + session cleanup | Relay CALL_REJECT về caller. CALL_END: đóng phiên signaling cho cả hai phía. Session timeout 30 giây nếu không có activity. Dọn dẹp Map khi WebSocket đóng. | API Design mục 10.2, SAD mục 4.2 | P3-T02 | 2h |
| P3-T04 | Thông báo CALL_INCOMING qua Backend | Khi A gửi CALL_OFFER tới B: Signaling gọi Backend API để trigger gửi CALL_INCOMING qua Messaging WebSocket của B. Backend endpoint: POST /internal/call/notify (internal only). | API Design mục 10.1 CALL_INCOMING, SAD mục 5.1 | P3-T03,P2-T18 | 2h |
| PHASE 4 — Frontend (React/TypeScript) |  |  |  |  |  |
| 4A — Setup & Services |  |  |  |  |  |
| P4-T01 | API client (axios/fetch wrapper) | Tạo apiClient.ts: base URL, interceptor tự gắn Authorization header, refresh token khi 401. Type definitions cho tất cả request/response từ API Design. | API Design toàn bộ | P2-T26 | 3h |
| P4-T02 | Auth store (Zustand) | authStore: { user, tokens, login(), logout(), refreshToken() }. Persist access_token trong memory (không localStorage). Persist refresh_token trong memory hoặc sessionStorage. | API Design mục 3, UI/UX Design mục 7.3 | P4-T01 | 2h |
| P4-T03 | WebSocket service (Messaging) | messagingWS.ts: connect(token), disconnect(), onMessage(handler), sendTyping(conversationId), sendTypingStop(). Auto-reconnect khi mất kết nối. Handle PING/PONG. | API Design mục 10.1, SAD mục 4.1.4 | P4-T01 | 3h |
| P4-T04 | Design System setup (Tailwind + CSS variables) | Cấu hình Tailwind với design tokens từ UI/UX Design: màu sắc (violet-600, midnight...), border-radius, shadow. CSS variables cho dark/light mode chuyển đổi. | UI/UX Design mục 2.1, 2.2, 2.4 | P0-T05 | 3h |
| P4-T05 | Theme provider (dark/light/system) | ThemeProvider: detect system preference, fetch từ GET /users/me/settings, lưu server-side khi user đổi. Apply class 'dark' vào <html>. | UI/UX Design mục 7.3, API Design mục 4.3 | P4-T02,P4-T04 | 2h |
| 4B — Auth Screens (SCR-05, SCR-06) |  |  |  |  |  |
| P4-T06 | SCR-01 Splash + SCR-06 Login | Splash: logo + spinner, check session → redirect. Login: form email/password, error banner anti-enumeration (cùng message sai email/sai pass), link đến Register. | UI/UX Design mục 5.1, 5.4, API Design mục 3.2 | P4-T02 | 3h |
| P4-T07 | SCR-05 Register + SCR-02/03/04 Onboarding | Register: 3 fields + password strength indicator 4 segments. Sau đăng ký → SCR-07. Onboarding: 3 slides, swipe gesture, dots indicator, skip button. | UI/UX Design mục 5.2, 5.3 | P4-T06 | 3h |
| 4C — Avatar Setup (SCR-07, SCR-08, SCR-09) |  |  |  |  |  |
| P4-T08 | SCR-07 Chọn model avatar | Fetch GET /avatars/models. Grid 2 cột, card với thumbnail tĩnh (không animate nhiều card). Selected state: border violet + checkmark. Progress bar 3 bước. | UI/UX Design mục 5.5, API Design mục 5.1 | P4-T01 | 3h |
| P4-T09 | MediaPipe Tasks API integration | Cài @mediapipe/tasks-vision. FaceLandmarker + HandLandmarker + PoseLandmarker. Setup WASM files. Pipeline: webcam frame → landmark detection → blendshape extraction → JSON skeleton. | SAD mục 4.1.1, SRS FR-05/06 | P0-T05 | 6h |
| P4-T10 | Three.js Avatar Renderer | Load GLB model bằng GLTFLoader. Apply blendshapes từ MediaPipe. IK constraints cho tay. One Euro Filter làm mượt landmark. Jitter buffer 50ms cho lip-sync (SAD ADR-01 cơ chế lip-sync). | SAD mục 4.1.2, 4.1.1 | P4-T09 | 8h |
| P4-T11 | SCR-08 Tùy chỉnh + SCR-09 Xem trước | SCR-08: Tab Tóc/Mắt/Outfit, color picker với swatches, preview realtime. SCR-09: webcam + avatar preview live, badge LIVE, fun prompt. PUT /avatars/me khi hoàn tất. | UI/UX Design mục 5.6, 5.7, API Design mục 5.3 | P4-T10 | 4h |
| 4D — Home & Chat (SCR-10, SCR-11, SCR-12) |  |  |  |  |  |
| P4-T12 | SCR-10 Home — Danh sách trò chuyện | GET /conversations với cursor pagination. Avatar thumbnail tĩnh (frame đầu idle). Online indicator cyan. Swipe action 'Ẩn' (không 'Xóa'). No-avatar fallback: generic mask icon. Empty state. | UI/UX Design mục 5.8, API Design mục 6.2 | P4-T03 | 4h |
| P4-T13 | SCR-11 Tìm kiếm người dùng | Search input auto-focus. POST /users/search. Cùng message cho không tìm thấy và chưa bật discoverable. Rate limit 429 → countdown timer. Local history 5 email. | UI/UX Design mục 5.9, API Design mục 4.6 | P4-T12 | 3h |
| P4-T14 | SCR-12 Chat screen | Message list: cursor scroll lên load cũ. Bubble component. Typing indicator (TYPING/TYPING_STOP WS). Message status (sent/delivered/read với icons). Offline banner. Realtime nhận tin qua WS. | UI/UX Design mục 5.10, API Design mục 6.4, 6.5, 10.1 | P4-T03,P4-T12 | 5h |
| 4E — Video Call (SCR-13, SCR-14, SCR-15) |  |  |  |  |  |
| P4-T15 | WebRTC peer connection | RTCPeerConnection setup. DataChannel cho skeleton JSON. Audio MediaStreamTrack. ICE candidate exchange. Không có video track (FR-05/06 — privacy). DTLS-SRTP tự động. | SAD mục 4.1.3, SRS FR-05/06, FR-13 | P4-T09 | 5h |
| P4-T16 | Signaling client (WebSocket signaling) | signalingWS.ts: connect khi bắt đầu gọi, disconnect sau ICE connected. Send CALL_OFFER (kèm user_id), CALL_ANSWER, ICE_CANDIDATE, CALL_REJECT, CALL_END. Vòng đời ngắn (SAD mục 4.2). | API Design mục 10.2, SAD mục 4.2 | P3-T04,P4-T03 | 3h |
| P4-T17 | SCR-13 Gọi đi — Calling screen | Avatar lớn idle, ring pulse animation. 'Đang kết nối...'. Timeout 30 giây → 'Không có ai trả lời' + Gọi lại/Nhắn tin. Tự ngắt sau 3 giây. End call button. | UI/UX Design mục 5.11 SCR-13 | P4-T16 | 3h |
| P4-T18 | SCR-15 Nhận cuộc gọi — Incoming | Nhận CALL_INCOMING qua Messaging WS → hiện incoming screen. Avatar người gọi (tải từ GET /avatars/{callerId}). Accept → kết nối Signaling WS. Decline → CALL_REJECT. | UI/UX Design mục 5.11 SCR-15, API Design mục 5.4 | P4-T16,P4-T17 | 3h |
| P4-T19 | SCR-14 Đang gọi — Active call screen | Hai avatar: người kia lớn (80%), bản thân PiP góc dưới phải. Call Controls Bar: Mic toggle, Tracking toggle (không gọi là Camera), End call, Chat, More. Auto-hide 3 giây. Reconnecting overlay. Lip-sync: jitter buffer + timestamp alignment. | UI/UX Design mục 5.11 SCR-14, 3.6, SAD ADR-01 | P4-T15,P4-T18 | 6h |
| 4F — Video Library (SCR-16, SCR-17) |  |  |  |  |  |
| P4-T20 | Quay video với avatar (Record flow) | MediaRecorder API capture canvas WebGL (không webcam thật). Chunked upload: mỗi chunk gọi POST /chunks nhận presigned URL → PUT lên MinIO → lặp. Stop → POST /finalize. | API Design mục 7.2, 7.3, 7.4, SRS FR-16, NFR-26 | P4-T10 | 6h |
| P4-T21 | SCR-16 Thư viện Video + Resume dialog | GET /videos. Grid thumbnail. Storage indicator 3 trạng thái (bình thường/gần đầy/đã đầy, bao gồm > 100% khi race condition). FAB disabled khi hết quota. Resume recording dialog khi app phát hiện video status='recording'. | UI/UX Design mục 5.12, API Design mục 7.1 | P4-T20 | 4h |
| P4-T22 | SCR-17 Xem video | GET /videos/{id} → view_url. Video player với controls. Inline title edit (PUT /videos/{id}). Failed state: view_url=null → placeholder đỏ + nút Xóa. | UI/UX Design mục 5.12, API Design mục 7.7, 7.8 | P4-T21 | 2h |
| 4G — Profile & Settings (SCR-18, SCR-19) |  |  |  |  |  |
| P4-T23 | SCR-18 Profile & Settings | Avatar nhân vật ảo 96px. Edit inline tên hiển thị. Toggle discoverable (rõ ràng: 'Cho phép tìm qua email', mặc định TẮT). Theme toggle (dark/light/system, lưu server). Đăng xuất. Nguy hiểm zone xóa tài khoản. | UI/UX Design mục 5.13, API Design mục 4.3, 4.4 | P4-T05 | 4h |
| P4-T24 | SCR-19/20 Xác nhận xóa tài khoản + Error screen | Confirmation dialog: nhập mật khẩu để xác nhận (DELETE /users/me). SCR-20: no connection screen với retry button. | UI/UX Design mục 5.13, API Design mục 4.5 | P4-T23 | 2h |
| PHASE 5 — Integration & Testing |  |  |  |  |  |
| P5-T01 | Chạy test cases xác thực (TC-01→TC-09) | Postman collection: gọi tuần tự TC-01 đến TC-09. Ghi nhận kết quả PASS/FAIL vào Test Plan. Fix bug nếu có trước khi tiếp tục. | Test Plan mục 2.1 | P2-T05,P4-T07 | 3h |
| P5-T02 | Chạy test cases avatar + tìm kiếm (TC-10→TC-20) | TC-10→15: avatar API. TC-16→20: FR-22 discoverable, rate limiting. Verify anti-enumeration (cùng response body). | Test Plan mục 2.2, 2.3 | P2-T12,P2-T09 | 3h |
| P5-T03 | Chạy test cases conversation + video (TC-21→TC-37) | TC-21→28: messaging. TC-29→37: video upload flow end-to-end (POST→chunks→finalize→MinIO webhook→ready). Kiểm tra TC-37 abort khi xóa tài khoản. | Test Plan mục 2.4, 2.5 | P2-T24,P4-T22 | 5h |
| P5-T04 | Chạy test cases bảo mật (TC-38→TC-45) | TC-38→45: JWT validation, CORS, anti-enumeration, SQL injection attempt, webhook authentication. Verify tất cả PASS. | Test Plan mục 3 | P5-T03 | 3h |
| P5-T05 | E2E test — Luồng đầy đủ (TC-46→TC-58) | Manual E2E: từ register → avatar setup → tìm user → chat → video call → quay video. Hai browser tab hoặc hai máy. WebSocket TYPING indicator. ICE reconnect test. | Test Plan mục 4 | P4-T19,P4-T22 | 5h |
| P5-T06 | Fix bugs từ Phase 5 | Ghi nhận toàn bộ bug từ TC-01→TC-58 vào danh sách. Fix theo priority: Critical → High → Medium. Re-test sau fix. | Test Plan mục 1.5 | P5-T05 | 8h |
| PHASE 6 — Performance Test & Report |  |  |  |  |  |
| P6-T01 | Setup đo latency (NFR-01) | Chèn performance.now() marker vào MediaPipe callback và Avatar Renderer draw call. Log 60 giây, tính avg + p95. Verify điều kiện: đúng thiết bị tham chiếu, ≥ 200 lux, 50-80cm. | Performance Report mục 2, 3.1, SRS NFR-01 | P5-T05 | 2h |
| P6-T02 | Đo frame rate (NFR-02) | rAF counter trong Avatar Renderer. Đo 60 giây, tính avg FPS. Chrome DevTools Performance tab để cross-check. | Performance Report mục 3.2, SRS NFR-02 | P6-T01 | 1h |
| P6-T03 | Đo WebRTC latency + setup time (NFR-03/04) | RTCPeerConnection.getStats() mỗi 1 giây, lấy currentRoundTripTime. Đo WebRTC setup time: timestamp CALL_OFFER → ICE connected. 10 lần đo. | Performance Report mục 3.3, 3.4, SRS NFR-03, NFR-04 | P6-T01 | 2h |
| P6-T04 | Đo API response time | Postman Runner 50 lần/endpoint. Ghi avg + p95 cho 6 endpoint quan trọng. | Performance Report mục 4.3 | P6-T01 | 1h |
| P6-T05 | Điền và hoàn thiện Performance Report | Điền kết quả vào bảng Performance Report. Ghi PASS/FAIL. Viết phân tích nếu có FAIL (nguyên nhân + giải pháp). | Performance Report mục 4, 5 | P6-T04 | 2h |
| PHASE 7 — Hoàn thiện & Bảo vệ |  |  |  |  |  |
| P7-T01 | Cập nhật tài liệu theo kết quả thực tế | Sau khi có code và test xong: cập nhật Performance Report với số liệu thật. Cập nhật Deployment Guide nếu có thay đổi bước nào. Đảm bảo version consistency. | Tất cả tài liệu | P6-T05 | 3h |
| P7-T02 | Viết Báo cáo đồ án | Tổng hợp từ 8 tài liệu đã có. Cấu trúc chuẩn UET: Giới thiệu → Phân tích yêu cầu (từ SRS) → Thiết kế (SAD/DDD/API) → Cài đặt → Kiểm thử → Kết luận. | SRS, SAD, DDD, API, Test Plan, Performance Report | P7-T01 | 15h |
| P7-T03 | Slide bảo vệ (15–20 phút) | ~20 slides. Cấu trúc: Giới thiệu bài toán → Demo live → Kiến trúc nổi bật → Kết quả đo NFR → Hướng phát triển. Tập trung vào DEMO và điểm sáng kỹ thuật (tracking realtime, privacy, MinIO webhook). | UI/UX Design (screenshots), Performance Report (số liệu) | P7-T02 | 6h |
| P7-T04 | Quay video demo | Record màn hình: onboarding → avatar setup (webcam live) → gọi video (hai tab/máy) → quay video với avatar. Không cần edit phức tạp, chỉ cần thấy đủ tính năng chạy được. | SRS UC-00→UC-06 | P7-T03 | 3h |
| P7-T05 | Rehearsal bảo vệ | Chạy thử demo live (tránh mạng chậm làm WebRTC fail). Chuẩn bị câu trả lời cho: cơ chế lip-sync, tại sao chọn MinIO, JWT vs cookie, FR-22 privacy trade-off. | SAD ADR-01, SAD mục 4.2, SRS FR-22 | P7-T04 | 3h |

# 3. Tổng kết Ước tính Giờ

Bảng tổng hợp thời gian ước tính theo từng Phase. Giờ ước tính dựa trên người đã có kinh nghiệm với Java Spring Boot và React — điều chỉnh x1.5 nếu cần học thêm công nghệ mới trong phase đó.

| Phase | Số task | Giờ ước tính | Phần khó nhất |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 — Setup môi trường | 7 | 5–6h | MinIO + Docker Compose đủ 7 service |
| P1 — Database schema | 6 | 8–10h | JPA Entity + Flyway migration |
| P2 — Backend API | 26 | 60–70h | Messaging WebSocket + Redis Pub/Sub + MinIO multipart |
| P3 — Signaling Server | 4 | 10–12h | CALL_INCOMING bridge sang Messaging WS |
| P4 — Frontend | 19 | 90–100h | MediaPipe + Three.js + lip-sync jitter buffer |
| P5 — Integration & Testing | 6 | 27–30h | E2E test + bug fix iteration |
| P6 — Performance Test | 5 | 8–10h | Setup đo đúng điều kiện chuẩn SRS |
| P7 — Hoàn thiện & Bảo vệ | 5 | 30–35h | Báo cáo đồ án + demo rehearsal |
| TỔNG CỘNG | 78 tasks | ~238–273h | Frontend avatar + Integration testing |

# 4. Thứ tự Ưu tiên Nếu Bị Thiếu Thời gian

Nếu deadline gần, cắt theo thứ tự này — các tính năng quan trọng nhất nằm ở trên:

| Độ ưu tiên | Nhóm tính năng | Lý do |
| --- | --- | --- |
| 🔴 Bắt buộc | Auth + Avatar Setup + Video Call (FR-01,02,04,13,14) | Đây là core của VeilTalk — không có không thể demo |
| 🔴 Bắt buộc | Chat cơ bản (FR-11,12) | Cần để UC-05 hoàn chỉnh — tìm user → nhắn tin → gọi |
| 🔴 Bắt buộc | Tìm kiếm user (FR-22) | Điểm đầu vào duy nhất để hai người kết nối |
| 🟡 Quan trọng | Quay video với avatar (FR-16,17) | Tính năng độc đáo, hội đồng sẽ hỏi — nên có demo |
| 🟡 Quan trọng | Performance Test + Report | Hội đồng hỏi NFR-01/02 — cần số liệu thực tế |
| 🟢 Có thể cắt | TYPING indicator (ADD 10.1) | UX tốt nhưng không critical cho bảo vệ |
| 🟢 Có thể cắt | Resume recording sau crash (NFR-26) | Edge case — cắt nếu thiếu thời gian P4-T21 |
| 🟢 Có thể cắt | Profile settings đầy đủ (theme sync) | Cross-device theme không critical cho demo |

— Hết tài liệu —